J e g y z ő k ö n y v

Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének

2018. március 19-én tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Tóth Bertalan              polgármester

Birinyi András            alpolgármester

Halupka Miklós

Kiss Eszter

Nagy András

Polyák Csaba

Szagri László               képviselők

Kundra Erika                jegyző

Tóth Bertalan polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes mind a 6 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy András és Polyák Csaba képviselőt javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.

A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra az írásban megküldött meghívó alapján.

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúan megszavazta:

N a p i r e n d    1.) Német dűlő külterületi helyi közút kivitelezésére szóló közbeszerzési

eljárás megindítása 
                                Előadó: Polgármester

2.) Helyőrségi Művelődési Otthon többletmunkái

Előadó: Polgármester

3.) Pályázat benyújtása kiállítótér kialakítása a Táborfalvai Helyőrségi

Művelődési Otthonban

Előadó: Polgármester

I.Napirendi pont tárgya: Német dűlő külterületi helyi közút kivitelezésére szóló

közbeszerzési eljárás megindítása 
                                     (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Napirend előadója: Tóth Bertalan polgármester

Tóth Bertalan polgármester: A külterületi utak javítására, karbantartására és a hozzá szükséges munkagép beszerzésre benyújtott pályázat sikeres lett. A hivatalos tájékoztató csak az összes pályázat elbírálása után várható, ami több hónap is lehet. Lehetőségük van feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására, ami azt jelenti, hogy amennyiben aláírásra kerül a támogatási szerződés a közbeszerzési eredmény akkor lép életbe.

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozta:

13/2018.( III.19.) H a t á r o z a t

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagép beszerzése,, pályázati eljárás keretében megvalósuló Német dűlő külterületi út fejlesztésének kivitelezésére  és gépbeszerzésre az előzetes közbeszerzési eljárást megindítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. 115.§ (1) bekezdése szerint. Döntésének jogalapja: 2015.évi CXLIII tv. 53.§-a

Határidő: 2018.március 30.

Felelős: polgármester

II. Napirendi pont tárgya: Helyőrségi Művelődési Otthon többletmunkái

(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Napirend előadója: Tóth Bertalan polgármester

Tóth Bertalan polgármester: A felújítás jó ütemben zajlik. A bontási munkálatokkal nem várt gondok jelentkeztek. A legnagyobb ilyen gond az volt, hogy a régi duplatokos ablakok helyett keskenyek kerültek beépítésre, ezért azokat szükséges volt gipszkartonozni és szigetelni. Mindez által a falak, tapéták, illetve a lambériák is sérültek, szükséges a javításuk.

Több helyen indokolt lenne a parketta és a linóleum cseréje is.

A további felújítás költségeivel kapcsolatban készíttetett egy várható költségeket tartalmazó számítást. Az összeg nagysága miatt egy egyszerűsített meghívásos közbeszerzési eljárással lenne megoldható.  A többletmunka kiadásait a költségvetés fejlesztési tartalék terhére tudnák biztosítani.

Kéri a véleményeket.

Birinyi András alpolgármester: A vizesblokkok nagyon elavultak, sűrűn eldugulnak, rájuk férne a felújítás.

Tóth Bertalan polgármester: A lefolyó rendszer teljes felújítását nem tudják elvégeztetni, csak annak átmosatását.

Polyák Csaba képviselő: Javasolja a földszinten lévő két vizesblokk fali és aljzat csempézését is.

Tóth Bertalan polgármester: Kér árajánlatot ezzel kapcsolatban.

Szagri László képviselő: Javasolja, hogy a lefolyórendszer átvizsgálása után kezdjék meg a csempézést.

Tóth Bertalan polgármester: Holnap lesz bejárás a kivitelező cég vezetőjével megbeszéli az átvizsgálást.

Képviselők részéről további hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a Helyőrségi Művelődési Otthon többletmunkái elfogadását a vizesblokkok felújításával való kiegészítéssel mely szerint:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat bérleményében lévő Helyőrségi Művelődési Otthon épületében az energetikai felújítást követően szükségszerűvé váló belső festési-és burkolat felújítási, mázolási munkákat, valamint a vizesblokk felülvizsgálata után a szükséges felújításokat elvégzi. A beruházás várható költsége bruttó 20 millió forint, mely nem tartalmazza a vizesblokk felújításának költségeit.

Képviselő-testület a beruházás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a célfeladatok előirányzat terhére biztosítja.

Képviselő-testület a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. 115.§ (1) bekezdése szerint.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozta:

14/2018.( III.19.) H a t á r o z a t

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat bérleményében lévő Helyőrségi Művelődési Otthon épületében az energetikai felújítást követően szükségszerűvé váló belső festési-és burkolat felújítási, mázolási munkákat, valamint a vizesblokk felülvizsgálata után a szükséges felújításokat elvégzi. A beruházás várható költsége bruttó 20 millió forint, mely nem tartalmazza a vizesblokk felújításának költségeit.

Képviselő-testület a beruházás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a célfeladatok előirányzat terhére biztosítja.

Képviselő-testület a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. 115.§ (1) bekezdése szerint.

III. Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása kiállítótér kialakítása a Táborfalvai

Helyőrségi Művelődési Otthonban

(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Napirend előadója: Tóth Bertalan polgármester

Tóth Bertalan polgármester: A LEADER keretében lehetőség van közösségi tevékenység fejlesztésére pályázati támogatást igényelni. Amikor a Helyőrségi Művelődési Otthon hasznosításáról tárgyalt a képviselő-testület, akkor abban maradtak, hogy a felső szinten kialakítanak egy kiállító teret, az Örkény-tábori hagyományokhoz kapcsolódó tárgyi emlékeknek, a Birinyi család népi hangszergyűjteményének. A kamaraterem pedig bemutató teremként működne. A földszinten közösségi, családi rendezvények lebonyolítására adnak lehetőséget.

Az elnyerhető támogatás 8 M Ft melyből az önrész 496.000 Ft., április végéig lehet a pályázatot benyújtani, június-júliusra várható a döntés.

Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozta:

15/2018.( III.19.) H a t á r o z a t

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat bérleményében lévő Helyőrségi Művelődési Otthonban kiállító termet hoz létre az Örkény-tábori lovas hagyományokhoz kapcsolódó tárgyi emlékek, valamint digitalizált formában lévő anyagok, és a Birinyi család népi hangszergyűjteményének állandó kiállítása céljára.

Ennek megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a Felső- Homokhátság LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) által kiírt Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek számára címmel megjelent VP6-19.2.1.-33-5-17 kódszámú pályázati kiírására.

A projekt tervezett bruttó költsége 8.496.000 Ft. Igényelt pályázati támogatás 8.000.000 Ft.

Képviselő-testület a 496.000 Ft önrészt az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendeletében a céltartalék előirányzat terhére biztosítja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

További hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli testületi ülést bezárta.

Kmft

Tóth Bertalan                                                             Kundra Erika

polgármester                                                                jegyző

Nagy András                                                             Polyák Csaba

jkv. hitelesítő                                                             jkv. hitel